PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN SISTEMA CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) INTEGRADO A LA VENTA Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

# Introducción

La Constructora JYP es una empresa dedicada a la construcción y comercialización de obras civiles y de vivienda. Empresa reconocida en el mercado por trabajar sus proyectos bajos estándares de alta calidad y entre otros abarcando políticas de sostenibilidad buscando la máxima satisfacción de sus clientes.

El documento que se desarrolla a continuación contiene las especificaciones técnicas, análisis, diseño, desarrollo e implementación de un CRM que se integre al proceso de ventas de inmuebles, que permita tanto a usuario como la empresa tener una comunicación mas directa en que cada una de las partes, apoyando de diversas maneras a que los procesos dentro del área inmobiliaria sean ágiles y que esta contribuya a controlar los progresos de cada venta de un inmueble en las diferentes etapas del proceso y así mismo generar diferentes datos que se transformen en información para la toma de decisiones dentro del área.

Con el propósito de que el CRM se integre dentro de la empresa, la construcción e implementación de esta se realizara mediante fases, cuyas características se constituirán en funcionalidades del sistema y puesta en marcha dentro del área. En cada una de estas fases se realizara capacitación del personal, y cuya disposición se hará por cada una de las partes, tomando como datos día y hora.

# Software a la Medida
El software a la medida es también conocido como software personalizado. El software personalizado es aquel que ha sido desarrollado para un usuario u organización especifica, basado en las necesidades de los usuarios que utilizaran la aplicación y cumpliendo con características especificas.

Tiene como propósito suplir las necesidades especificas de área dentro de una organización empresarial, permitiendo agilizar y automatizar en muchos casos tareas.

# CRM
La definición de CRM ( Customer Relationship Management ) engloba 2 conceptos, el primero hace referencia a la estrategia de negocio orientada y focalizada hacia el cliente, y la segunda hace referencia a la utilización de aplicaciones de software y hardware que permitan procesamiento y análisis de datos que retro-alimente la estrategia de negocio.

El propósito de su uso es permitir entre otras cosas, tener una comunicación directa con el cliente, permitiéndole así conocer necesidades, aumentado el grado de satisfacción, incrementando su fidelidad a la empresa e incrementando la rentabilidad o beneficios del cliente a la empresa, mediante el análisis de las informaciones extraídas por los clientes desde los diferentes canales o medios de comunicación.

## CRM a la Medida
Un CRM a la medida es software construido bajo los requerimientos que necesita la empresa, las necesidades de información son el principal objetivo a satisfacer; esta información se recolecta a través de los datos propios de la actividad comercial de la empresa, que a su vez, alimenta procesos de obtención de datos para la toma de decisiones.

De acuerdo a las necesidades de la empresa, y de los objetivos a cumplir, el software se crea bajo la premisa de cumplir cada uno de los objetivos a cumplir.

# Fases de implementación
Como se menciono con anterioridad la implementación de este proyecto se realizara por fases, de acuerdo a las necesidades y prioridades de la empresa. A continuación se especifica en rasgos generales las diferentes fases y características de cada una así como el tiempo que tomara el equipo de desarrollo en implementar dicha fase. Cada una de las fases tiene sus proceso de análisis, diseño, desarrollo y pruebas.

## Fase de implementación 1 - Construcción de un Sistema de Información para el área de Ventas (Tiempo de implementación 2 a 3 Meses)
Desarrollo y cambio de la plataforma del proceso de ventas actualmente construida implementada, esto con el propósito de brindar una plataforma que utilice diferentes herramientas actuales de software y que brinde soporte a las diferentes demandas que se encuentran en el momento de el inicio de un proceso de venta de un inmueble; con ello se responda a las necesidades de la empresa de mantener una información actualizada que le permita tomar decisiones en futuros proyectos que se desarrollen en la empresa.

## Fase de implementación 2 Migración de Datos (1 Mes)
En esta fase se iniciara una vez finalizada la fase anterior, esto con la aprobación del cliente se dará inicio a la fase 2 que se concentrara en la migración de datos de la antigua plataforma y la puesta en marcha de la nueva.

## Fase de implementación 3 - Construcción de CRM integrado al proceso de Ventas de inmuebles (3 Meses)
## Esta fase tiene como base la plataforma construida en la fase 1, desde allí se implementar un CRM que se integre al proceso comercial de la empresa, de tal manera que se integren características propias de un CRM brindado información que sea de utilidad para el área, información estadística de diversos item de valor y prioridad definidos por la empresa, y control sobre la venta de inmuebles por proyecto y actualizados en linea, control sobre las ventas realizadas por cada uno de los asesores comerciales, control sobre el arrendamiento de locales comerciales y entre otras características que deben ser definidos por el usuario.
## Una de las características principales de un CRM es tener una relación mas directa con los cliente, se brindara un área exclusiva para los clientes, donde ellos podrán ver el estado de la adquisición del inmueble, subir documentos requeridos para la adquisición del inmueble, así como descargar contratos de promesa de compra-venta y otras funcionalidades que el cliente disponga y crea pertinentes para el área de clientes.
## Fase de Soporte (8 Meses)
Esta fase es exclusiva para brindar soporte ante errores de programación que puedan existir dentro de la plataforma. El soporte se dará exclusivamente a los siguientes componentes:
- Errores de programación detectados por el clientes
- Cambios mínimos el lógica de programación
- Servicio de capacitación del personal

# Especificaciones Técnicas
- Django como framework de desarrollo web escrito en lenguaje de programación python
- Lenguaje de programación Python
- Diseño web responsivo, el contenido mostrado en pantalla se adapta al dispositivo quien lo demanda, tablets, celulares etc.
- HTML5, lenguaje de etiquetado moderno
- Javascript
- Jquery
- Css3
- Ajax

# Entregables
Los entregables a la empresa serian las siguientes:
- Plataforma web en funcionamiento
- Bodigo fuente de la plataforma web Cabe anotar que todos los derechos de uso y comercialización de la Plataforma serán de uso exclusivo de Constructora JYP
- Documentación técnica de la plataforma
- Documentación guía del usuario para el Asesor Comercial
- Documentación guía del usuario para Gerente de Ventas

# Costo
Descripcion	Costo
Fase I de implementación
Fase II de implementación
Fase III de implementación
Fase IV de implementación